Администрация Затеихинского сельского поселения

Пучежского муниципального района

Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022 г. № 4-п

д.Затеиха

Об утверждении муниципальной  программы «Комплексного развития системы  коммунальной инфраструктуры Затеихинского сельского поселения

на 2022 -2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Затеихинского сельского поселения  на 2022-2026 годы» согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с п. 7 ст. 37 Устава Затеихинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Затеихинского сельского поселения                                               Н.К.Таничев

# Утверждено: # Постановление # Администрации Затеихинского сельского поселения от 01.02.2022 г. №4-п

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Затеихинского сельского поселения

на 2022 – 2026 годы

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Затеихинского сельского поселения на 2022 - 2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; -Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения; организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по теплоснабжению, водоснабжению, на территории поселения (по согласованию) |
| Цель Программы | - развитие систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения в соответствии с потребностями поселения, - повышение качества оказываемых услуг, - улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - реализация Схемы территориального планирования Затеихинского сельского поселения - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - обеспечение возможности подключения технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения для вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; - привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения |
| Срок реализации Программы | 2022 г. - 2026 г. |
| Объем, источники финансирования и возврат финансовых средств Программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы в том числе: 1.Мероприятия по развитию систем теплоснабжения; 2. Мероприятия по развитию систем водоснабжения ; 3.Мероприятия по развитию систем газоснабжения. 4. Мероприятия по организации благоустройства территории .; 5. Мероприятия по развитию утилизации переработки бытовых отходов; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, инвестиции. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Затеихинского сельского поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям. В результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность и безопасность условий проживания населения на территории поселения; - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса; - повышение уровня инвестиционной привлекательности поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Затеихинского сельского поселения. |

Предисловие

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Затеихинского сельского поселения  - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, теплоснабжения,   газоснабжения, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории Затеихинского сельского поселения.

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами и минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

В результате реализации Программы:

- планируется строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения,  газоснабжения;

- улучшится качество предоставляемых услуг;

- улучшится экологическая ситуация на территории поселения;

- будет обеспечена возможность осуществления жилищного  строительства;

- произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Затеихинского сельского поселения

на  2022-2026 годы

Правовое регулирование реализации мероприятий комплексной Программы осуществляется на основании следующих нормативных актов:

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от  30.12.2004  N  210-ФЗ  «Об основах   регулирования    тарифов    организаций коммунального комплекса»;

- Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Устав Затеихинского сельского поселения;

- Генеральный план Затеихинского сельского поселения.

Основные принципы формирования Программы

Формирование и реализация Программы основывается  на следующих принципах:

- мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- обязательность включения мероприятий по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов;

Главной целью  Программы является обеспечение устойчивого качественного функционирования и развития систем коммунального комплекса Затеихинского сельского поселения с внедрением механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в районе.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Затеихинского сельского поселения, а также иных программ развития инфраструктуры поселения.

Программа представляет собой развернутый план действий, направленный на освоение новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение жилищных условий и качества жизни населения;

- повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие и модернизация жилищного фонда;

- эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения;

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- развитие и модернизация жилищного фонда;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

- использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней.

Характеристика социально-экономического, демографического

состояния Затеихинского сельского поселения.

Затеихинское сельское поселение входит в состав Пучежского муниципального района. В состав Затеихинского сельского поселения входит 1 село и  37 деревни.

Затеихинское сельское поселения находится в восточной части Ивановской области. Поселение граничит с запада с Верхнеландеховским  и Лухским районом, с севера и востока с Сеготским поселением, с юга с Илья-Высоковским сельским поселением Пучежского муниципального района. Административный центр поселения находится в д.Затеиха..

Расстояние от д.Затеиха до г. Пучежа — 24 км, до областного центра г. Иваново по шоссе составляет 140 км, до ближайшей железнодорожной станции - г. Кинешма 139 км, до г. Нижний Новгород 132 км. Уровень оснащённости поселения автомобильными дорогами общего пользования с твёрдым покрытием 0,4 км. Через д.Затеиха проходит автомобильная трасса Иваново-Нижний Новгород.

Природно-климатические условия, разнообразие природных ландшафтов,  а также географическое положение поселения создают благоприятную среду и широкие возможности для жизни и отдыха людей, развития экономики и социальной сферы деятельности.

Лес является единственным видом возобновляемых сырьевых ресурсов, которыми располагает Пучежский район.

Численность населения Затеихинского сельского поселения составляет – 722 человека.

В возрастной структуре трудоспособное население составляет – 50%, моложе трудоспособного – 12,7%, старше трудоспособного – 37,3%.

Затеихинское сельское поселение по структуре производства относится к  лесной промышленности, так же на территории поселения имеется 1 сельскохозяйственное предприятие СПК «Зарайское».

Наиболее важным компонентом экономического развития является промышленная деятельность реального сектора экономики поселения.  Доминирующее положение среди отраслей экономики  по объему товаров и услуг занимают такие отрасли промышленности как  предприятия первичной деревопереработки.

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования  «Затеихинское сельское поселение» включает в себя  жилищный фонд, объекты водоснабжения, теплоснабжения, электроэнергетику, внешнее благоустройство, дорожное хозяйство.

Жилищно-коммунальная сфера – это сложная  производственная, технико-экономическая и социально-экономическая система, обусловленная  особенностями функционирования, целями, задачами и специфическим характером организации производства, распределения, передачи и потребления ресурсов, тарифов за услуги и организационными условиями развития.

Комплексное развитие  системы  теплоснабжения

Централизованной системы теплоснабжения на территории Затеихинского  сельского поселения нет. Для отопления частных домовладений, многоквартирных домов, организаций  в д.Затеиха и с.Зарайское используются индивидуальное  газовое отопление и печное отопление. В остальных населенных пунктах поселения – печное отопление. Для подачи горячей воды так же используются индивидуальные водонагреватели.

Комплексное развитие  системы водоснабжения

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно — питьевого водоснабжения. Инфраструктура водоснабжения поселения представляет собой систему, включающую в себя головные водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Затеихинского сельского поселения являются подземные воды. Водоснабжение населенных пунктов Затеихинского сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

Центральное водоснабжение в Затеихинском сельском поселении имеют 2 населенных пункта: д.Затеиха и с.Зарайское.

Источниками водоснабжения в сельском поселении являются артезианские скважины, родники и шахтные колодцы. Имеющиеся водопроводные сети и источники водоснабжения обеспечивают потребности в воде на хозяйственно — питьевое водоснабжение, коммунально — бытовые нужды и др.

Источники и сети холодного водоснабжения д.Затеиха являются  муниципальной собственность Затеихинского сельского поселения. Услуги по  водоснабжению на д.Затеиха предоставляются организацией ООО «Илада». В 2021 году заключено концессионное соглашение на 14 лет между администрацией Затеихинского сельского поселения и ООО «Илада» по обеспечению холодным водоснабжением. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать имущество, а также производить замену морально устаревшего и физически изношенного имущества, и осуществлять деятельность по оказанию услуг по водоснабжению. Инвестиции на вышеуказанные мероприятия запланированы в объеме 1 739, 531 т.р.

Источники и сети холодного водоснабжения с.Зарайское находятся в ведении СПК «Зарайское». Услуги по  водоснабжению на территории с.Зарайское предоставляются организацией ООО «Илада» на основании договора аренды.

Водозабор (артскважина, водонапорная башня, шахтный колодец, водозаборная колонка) обеспечивает водой прилегающий жилой сектор.

В кварталах индивидуальной застройки в населенных пунктах сельского поселения, используются водозаборные колонки, а так же шахтные колодцы.

Протяженность водопроводной сети сельского поселения равна 8,0 км, диаметр водопроводов варьируется от 25 мм до 110 мм. Трубопроводы выполнены из различных материалов: чугун, сталь, полипропилен.

Абонентами централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, являются физические лица, сельскохозяйственные предприятия, бюджетные учреждения, организации.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей Затеихинского  сельского поселения являются:

1.Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2.Наблюдается высокий процент износа существующего насосного оборудования.

3.Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания  и установками для профилактического обеззараживания воды.

4.Наблюдается высокий процент износа сетей водоснабжения, что приводит к повышенным сетевым потерям при транспортировке холодной воды.

Своевременная замена запорно — регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно — восстановительных работ.

Основной целью мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций, находящихся на территории поселения.

Водоотведение

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов д. Затеиха осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

Газоснабжение

По состоянию на 2022  год в Затеихинском сельском поселении  газифицировано 2 населенных пункта: д.Затеиха и с.Зарайское. Общее количество газифицированных домовладений составляет – 194. В перспективе увеличение подключенных частных домовладений к природному газу.

Газификация остальных населенных пунктов осуществляется баллонным газом.

Комплексное развитие организации благоустройства территории

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора, уничтожаются  зеленые насаждения,

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2022 - 2026 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Также одним из решений проблемы является активизация граждан, проживающих в домах частной застройки на заключение договоров на сбор и вывоз мусора с подрядными организациями.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей и приоритетным направлением органов местного самоуправления. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

При выполнении программы предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1.	Ремонт дорог и тротуаров.

2.	Повышение уровня безопасности дорожного движения.

3.	Ремонт и восстановление уличного освещения улично-дорожной сети

4.	Ликвидация самовольных свалок мусора.

5.	Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО, установка урн, скамеек.

6.	Озеленение и развитие рекреационных зон: территорий парков, скверов, улиц.

7.	Удаление аварийных деревьев

Комплексное развитие утилизации и переработки твердых бытовых отходов

За последнее десятилетие охрана окружающей среды превратилась в глобальную проблему, которая связана главным образом с ухудшением состояния окружающей среды в результате активно растущего антропогенного воздействия. В населенных пунктах одной из основных проблем загрязнения окружающей среды является образование отходов в результате жизнедеятельности человека. Рост потребления товаров и услуг привел к резкому возрастанию объемов твердых бытовых отходов. Это отходы, которые накапливаются в общественных, жилых, торговых зданиях, предприятиях и учреждениях. К твердым бытовым отходам также относят мусор на дворовых территориях и крупногабаритный строительный мусор. Твердые бытовые отходы засоряют и разрушают окружающую среду, в связи, с чем создается угроза здоровью населения, нарушается равновесие в экологии, а также оказывается негативное влияние на флору и фауну всех населенных пунктов.

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, соответственно, решение проблем по обращению с отходами в границах населенных пунктов Затеихинского сельского поселения осуществляется на уровне поселения.

Одним из приоритетных направлений по созданию благоприятной экологической обстановки на территории поселения является сбор, вывоз отходов производства и потребления.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет  - ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» - услуга сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, которое включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов и уборке территорий населенных пунктов поселения.

На сегодняшний день регламентирующими документами в этой сфере деятельности поселения являются:   Правила санитарного содержания и благоустройства Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, утвержденные решением  Совета Затеихинского сельского поселения от 22.12.2017 г. № 2

Система управления Программой  и контроль за ходом ее выполнения.

Оперативный контроль и систематизацию информации о ходе реализации Программы обеспечивает Администрация Затеихинского сельского поселения.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

Мероприятия Программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Затеихинского  сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области»

| Наименование мероприятия | Ответственные от органов местного самоуправления | Объем финансирования всего, тыс. руб. | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. |
| 1. Водоснабжение |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Водоотведение |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Теплоснабжение |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Газификация |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Благоустройство |  |  | 728,3 | 331,6 | 329,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО |  |  | 728,3 | 331,6 | 329,4 | 0,0 | 0,0 |