Приложение №1

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ данных месячного потребления энергоресурсов учреждениями, организациями и предприятиями на территории поселения | До 15-го числа месяца следующего за отчетным | Руководители предприятий и организаций | Местный бюджет |  |
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения села Зарайское Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области | 2011-2015 гг. | Администрация поселения, ОГУП «Ивановский Центр Энергосбережения» | Местный бюджет |  |
| 3 | Установка у всех потребителей тепловой энергии для регулировки гидравлического режима, сужающих устройств полученных расчетным путем | 2011-2015 гг. | Энергоснабжающие предприятия | Энергоснабжающие предприятия | 5% |
| 4 | Проведение обязательного энергетического обследования администрации Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области | 2011-2015 гг. | Администрация поселения, ОГУП «Ивановский Центр Энергосбережения» | Местный бюджет |  |
| 5 | Замена ламп накаливания в системе освещения на энергосберегающие лампы | 2011-2015 гг. | Администрация поселения | Местный бюджет | 5% |
| 6 | Уплотнение наружных и внутренних прихлопов оконных и дверных проемов с целью уменьшения инфильтрации холодного воздуха | 2011-2015 гг. | Администрация поселения | Местный бюджет | 5% |
| 7 | Выполнить уплотнение наружных и внутренних прихлопов оконных переплетов | 2011-2015 гг. | Администрация поселения | Местный бюджет | 5% |
| 8 | Отремонтировать или заменить существующие деревянные переплеты | 2011-2015 гг. | Администрация поселения | Местный бюджет | 2% |
| 9 | Установить за радиаторами теплоотражающие экраны | 2011-2015 гг | Администрация поселения | Местный бюджет | 2% |
| 10 | Выполнить утепление внутренних углов здания и произвести гидравлическую или химическую промывку системы отопления | 2011-2015 гг | Администрация поселения | Местный бюджет | 2% |
| 11 | Энергетическое обследование уличного освещения | 2011-2015 гг. | Администрация поселения, ОГУП «Ивановский Центр Энергосбережения» | Местный бюджет |  |
| 12 | Оказание помощи энергоснабжающим предприятиям по снижению потерь электрической, тепловой энергии | 2011-2015 гг. | Администрация поселения энергоснабжающие предприятия | Владельцы электрических сетей |  |
| 13 | Участие в реализации программ энергосбережения предприятий и учреждений Затеихинского сельского поселения | 2011-2015 гг. | Администрация поселения, СПК «Зарайское», ООО «Ивлеспром», бюджетные учреждения |  |  |

Приложение №2

План мероприятий по энергосбережению

| Мероприятия по энергосбережению | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма финансирования, тыс. руб. | В том числе: | Срок исполнения работы | Ожидаемые результаты работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | Сумма в тыс.руб. |
| Разработка схемы теплоснабжения села Зарайское Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области | Администрация поселения | Местный бюджет | 45,0 |  | 13,5 | 31,5 |  |  | 2012г. |  |  |
| Проведение обязательного энергетического обследования администрации Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области | Администрация поселения | Местный бюджет | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 2012г.-2013г. |  |  |
| Замена ламп накаливания в системе освещения на энергосберегающие лампы | Администрация поселения | Местный бюджет | 2,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 2013г. | 238 кВт/ч | 1,2 |
| Уплотнение наружных и внутренних прихлопов оконных и дверных проемов с целью уменьшения инфильтрации холодного воздуха | Администрация поселения | Местный бюджет | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 2014г. | 8,116 ту.т | 12,63 |
| Выполнить уплотнение наружных и внутренних прихлопов оконных переплетов | Администрация поселения | Местный бюджет | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 2014г. | 8,116 ту.т | 12,63 |
| Отремонтировать или заменить существующие деревянные переплеты | Администрация поселения | Местный бюджет | 5,0 |  |  |  | 3,0 | 2,0 | 2014г.-2015г. | 3,25 ту.т | 5,05 |
| Установить за радиаторами теплоотражающие экраны | Администрация поселения | Местный бюджет | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 2014г. | 3,25 ту.т | 5,05 |
| Выполнить утепление внутренних углов здания и произвести гидравлическую или химическую промывку системы отопления | Администрация поселения | Местный бюджет | 20,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 2014г.-2015г. | 3,25 ту.т | 5,05 |
| Энергетическое обследование уличного освещения | Администрация поселения | Местный бюджет | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | 2014г. |  |  |